Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 220

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского района от 09.10.2012 года № 320.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 23.10.2012 года № 428.

 Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основании постановления Администрации Аксайского городского поселения от 23.10.2012 года № 460 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Аксайского городского поселения на усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов».

 Фактический период действия Программы: 2012-2013 годы.

 В 2012 году в Программу были внесены изменения постановлением Главы Администрации Аксайского городского поселения:

- 13.11.2012 г. № 543 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 23.10.2012 г. № 428», в котором Программа изложена в новой редакции , в том числе Подраздел Программы «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| **БЫЛО** | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства местного бюджета\*, в том числе: | 2300,0 | 2000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средства собственников | 121,2 | 105,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Всего по программе, в том числе: | 2421,2 | 2105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| **СТАЛО** | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства местного бюджета\*, в том числе: | 1901,0 | 1601,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средства собственников | 121,2 | 105,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Всего по программе, в том числе: | 2022,2 | 2105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |

- 19.12.2012 г. № 653 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 23.10.2012 г. № 428», в котором Программа изложена в новой редакции, в том числе изменен Подраздел Паспорта «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| **БЫЛО** | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства местного бюджета\*, в том числе: | 1901,0 | 1601,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средства собственников | 121,2 | 105,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Всего по программе | 2022,2 | 2105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| **СТАЛО** | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства местного бюджета\*, в том числе: | 1911,0 | 659,8 | 1051,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средства собственников | 100,8 | 34,8 | 55,4 | 5,3 | 5,3 |
|  | Всего по программе | 2011,8 | 694,6 | 1106,4 | 105,3 | 105,3 |

\*Объемы финансирования из местного бюджета подлежали ежегодной корректировке исходя из объема средств, предусмотренных местным бюджетом.

 За весь период действия с 2012 по 2013 годы на реализацию Программы из бюджета Аксайскуого городского поселения было запланировано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Сумма, тыс. руб.  |
| Всего | 2012 г | 2013 г |
| 1 | Средства бюджета Аксайского городского поселения | 1710,8 | 659,8 | 1051,2 |

 Усиление аварийных повреждений конструкций фрагментов многоквартирных домов производилось на основании Соглашения № 385/2 от 06.11.2012 года и Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 385/2 от 06.11.2012 года с ООО «Ремонт и эксплуатация жилья № 5» .

 В соответствии с заключенными Договорами подряда № 10/1 от 21.06.2012 года, № 10/2 от 06.11.2012 года между ООО «РЭЖ № 5» и ООО «СтройРесурс», а также Договором подряда № 11/07 от 15.07.2013 года между ООО РЭЖ № 5 и ООО «ЮВСК» были проведены противоаварийные мероприятия по усилению поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных жилых домов в зоне температурного шва между 3-ми 4-м подъездами по адресу: ул. Вартанова, 2а.

 Фактическое исполнение Программы за счет средств бюджета Аксайского городского поселения за весь период действия с 2012 года по 2013 года составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Всего | 2012 г | 2013 г |
| 1 | Средства бюджета Аксайского городского поселения | 1555,5 | 655,0 | 900,5 |

 Из вышеуказанных таблиц следует, что экономия средств бюджета поселения за весь период действия Программы с 2012 - 2013 годы составила 155,7 тыс. руб. , в том числе по годам:

- в 2012 году – 4,8 тыс. руб.

- в 2013 году – 150,7 тыс. руб.

 Реализация муниципальной долгосрочной целевой Программы позволила:

- разработать рекомендации по выявлению эксплуатационной пригодности конструкций в многоквартирных жилых домах и выполнению работ по их усилению;

- улучшить техническое состояние 1 многоквартирного дома.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля2014 г. № 220

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»

за 2013 год и за весь период действия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен­ных средств бюджета Аксайского городского поселения) |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | обла­стной бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне­бюджет­ные источ­ники | всего | феде­ральный Бюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне­бюджет­ные источ­ники | всего | феде­ральный Бюджет | област­ной бюджет | Местный бюджет | вне­бюд­жетные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2012 год |
|  | Всего по Про­грамме | 2105,3 | - | - | 2000,0 | 105,3 | 694,6 | - | - | 659,8 | 34,8 | 655,0 | - | - | 655,0 | Нет данных | Мест.б.- 4,8 тыс. руб. |
|  | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ,ЖСК, жилищным или иным специализированным и потребительским кооперативам местного бюджета на проведение работ по усилению поврежденных конструкций многоквартирных домов | - | - | - | - | - | 1656,3 | - | - | 1551,0 | 105,3 | 655,0 | - | - | 655,0 | Нет данных | Мест.б.-946,0 |
|  | Строительный контроль | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
|  | 2013 год |
| 1 | Всего по Про­грамме | 105,3 | 0 | 0 | 100,0 | 5,3 | 1106,6 | 0 | 0 | 1051,2 | 55,4 | 900,5 | 0 | 0 | 900,5 | Нет данных | 150,7 |
| 1.1 | Предоставление субсидии управляющим | - | - | - | - | - | 1056,6 | 0 | 0 | 1001,2 | 55,4 | 900,5 | 0 | 0 | 900,5 | Нет данных | 100,7 |
| 1.2 | Строительный контроль | - | - | - | - | - | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28»февраля 2014 г № 220

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 1-й год реализации Программы2012 год | 2-й год реализации Программы2013 год | 3-й год реализации Программы2014 год |  4-й годреализацииПрограммы2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов | объектов | - | - | - | - |

 Программой не предусмотрено количественное выражение целевого показателя.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г № 220

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2012 г | 2-й год реализации Программы2013 г | 3-й год реализации Программы2014 г | 4-й год реализации Программы2015 г | 1-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы2014 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 4-й год реализации Программы2015 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 |
|  | Усиление аварийных поврежденных конструкций фрагментов многоквартирных домов | объектов | - | - | - | - | - | - | В 1 доме | - | - | - | - | - |