Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 221

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 17.06.2010 года № 203.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 22.07.2010 года № 414.

 Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

 В основу реализации Программы легло Постановление Главы Аксайского городского поселения от 03.12.2012 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселения на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии».

 Перечень многоквартирных домов включенных в план выполнения работ по валке и формовочной обрезке зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на 2010-2012 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по смете, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Садовая,3 | 20553 |
| 2 | Ленина, 26 | 66927 |
| 3 | Ленина, 29 | 189263 |
| 4 | Ленина, 27 | 258208 |
| 5 | Мира, 2 | 45168 |
| 6 | Ленина, 34 | 183269 |
| 7 | Садовая, 10 | 88845 |
| 8 | Мира, 3 | 146680 |

Реализация мероприятий Программы осуществлялась в соответствии:

- с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 03.12.2012 года № 591 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселения на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии»;

- с Распоряжением Администрации Аксайского городского поселения от 19.09.2013 года № 210 «Об утверждении перечня управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов и многоквартирных домов, в которых предполагается предоставление субсидий из бюджета поселения на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории Аксайского городского поселения» за 2013 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование управляющей организации | Адрес | Сметная стоимость |
| Всего, тыс. руб. | В том числе: |
| Средства бюджета, тыс.руб. | Средства собственника 20% |
| Всего, тыс. руб. | В том числе муниципальная доля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «РЭЖ № 6» | г.Аксай,ул. Ленина,29 | 46,379 | 37,103 | 9,276 | - |
| 2 | ООО «РЭЖ № 6» | г.Аксай,ул. Ленина,19 | 35,544 | 28,435 | 7,109 | 0,2901 |
| 3 | ТСЖ «Факел»-18» | г.Аксай, ул. Садовая,18 | 18,825 | 15,06 | 3,765 | - |
|  | ИТОГО: |  | 100,748 | 80,598 | 20,150 |  |

 За период действия Программы в нее вносились изменения:

 В 2012 году в Программу были внесены изменения постановлением Главы Администрации Аксайского городского поселения:

- 03.12.2012 года № 595 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 15.10.2010 г. № 597/1».

 В Программе претерпели изменения:

- наименование - слова «в 2010-2014 годы» заменены слова «на 2010-2015 годы»;

- подраздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования», всего за счет финансирования средств бюджета Аксайского городского поселения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ВСЕГО, тыс. руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| БЫЛО | 9166,7 | 1166,7 | 3000 | 5000 | - | - | - |
| СТАЛО | 6002,2 | 960,2 | 1501,0 | 1532,0 | 1003,0 | 503,0 | 503,0 |

- 09.09.2013 года № 844 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 22.07.2010 г. № 414», в котором Программа изложена в новой редакции , в том числе Подраздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования» всего за счет финансирования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| БЫЛО | 6002,0 | 960,2 | 1501,0 | 1532,0 | 1003,0 | 503,0 | 503,0 |
| СТАЛО | 5080,2 | 960,2 | 1501,0 | 1532,0 | 81,0 | 503,0 | 503,0 |

 Фактически за счет средств бюджета Аксайского городского поселения за период с 2010 по 2013 года на реализацию Программы было направлено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| 1 | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений | 949,1 | 1 494,9 | 1 526,5 | 80,9 |

 За весь период действия с 2010 по 2013 годы на реализацию Программы было запланировано 4074,2 тыс. руб., фактически исполнено на 3 970,5 тыс. руб. , экономия составила 103,7 тыс. руб.

 Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы обеспечила и улучшила санитарное и эстетическое состояние территории Аксайского городского поселения. Кроме того, Программа способствовала поддержанию единого архитектурного облика Аксайского городского поселения.

 Достижению вышеуказанных целей способствовало решение следующей задачи:

- предупреждение аварийных ситуаций и организация планомерной работы по ликвидации сухих деревьев и ветвей на территории Аксайского городского поселения.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28»февраля2014 г. № 221

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы»

 за 2013 год и весь период действия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2010 год |
|  | Всего по Про­грамме | 1160,0 | - | - | 1166,7 | - | 960,2 | - | - | 960,2 | - | 949,2 | - | - | 949,2 | - | 11,0 |
|  | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 1160,0 | - | - | 1166,7 | - | 960,2 | - | - | 960,2 | - | 949,2 | - | - | 949,2 | - | 11,0 |
|  | 2011 год |
|  | Всего по Про­грамме | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 1501,0 | - | - | 1501,0 | - | 1494,9 | - | - | 1494,9 | - | 6,1 |
|  | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 1501,0 | - | - | 1501,0 | - | 1494,9 | - | - | 1494,9 | - | 6,1 |
|  | 2012 год |
|  | Всего по Про­грамме | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | 1532,0 | - | - | 1532,0 | - | 1526,5 | - | - | 1526,5 | - | 5,5 |
|  | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | 1532,0 | - | - | 1532,0 | - | 1526,5 | - | - | 1526,5 | - | 5,5 |
|  | 2013 год |
|  | Всего по Про­грамме | - | 0 | 0 | - | 0 | 81,0 | 0 | 0 | 81,0 | 20,2 | 80,9 | 0 | 0 | 80,9 | 20,2 | 0,1 |
|  | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | - | 0 | 0 | - | 0 | 81,0 | 0 | 0 | 81,0 | 20,2 | 80,9 | 0 | 0 | 80,9 | 20,2 | 0,1 |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28»февраля2014 г № 221

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1-й год реализации Программы2010 год | 2-й год реализации Программы2011 год | 3-й год реализации Программы2012 год | 4-й год реализации Программы 2013 год | 5-й год реализации Программы 2014 год | 6-й год реализации Программы 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |

 Программой не предусмотрены количественные выражения качественных показателей.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г № 221

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2010 г | 2-й год реализации Программы2011 г | 3-й год реализации Программы2012 г | и так далее по годам реализации Программы2013 г | 1-й год реализации Программы2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 4-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 |
|  | Обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения | - | - | - | - | - | Обеспечено, улучшено | - | Обеспечено, улучшено | - | Обеспечено, улучшено | - | Обеспечено, улучшено | - |
|  | Поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения | - | - | - | - | - | поддержен | - | поддержен | - | поддержен | - | поддержен | - |