**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2014 г. г. Аксай № 223

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия программы |  |

В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

2. Прекратить 31.12.2013 года правоотношения, возникшие в связи с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

**Глава Аксайского**

**городского поселения А.В.Головин**

Постановление вносит:   
отдел ЖКХ

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 223

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы»**

**за 2013 год и весь период действия программы**

Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 09.06.2010 года № 201.

Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 15.06.2010 года № 344.

Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

В Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

В 2010 году:

- 23.07.2010 г. № 427 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения №3 44 от 15.06.2010 г.»:

Раздел «Паспорт» Программы, в том числе Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложены в новой редакции.

В 2012 году:

- 03.12.2012 № 594 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 3 44 от 15.06.2010 г.»;

Программа изложена в новой редакции, в том числе Подраздел Программы Паспорт «Объемы и источники финансирования Программы»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,  тыс. руб. | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| БЫЛО | 10000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 5000,0 |  |  | - |
| СТАЛО | 5554,5 | 1041,5 | 501,0 | 1000,0 | 1004,0 | 1004,0 | 1004,0 |

За период действия Программы с 2010 по 2013 годы на ее реализацию было запланировано из бюджета поселения 3546,5 тыс. руб.

Фактически на реализацию Программы за период с 2010-2013 года из местного бюджета было направлено 3335,7 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 3335,7 | 1032,5 | 457,8 | 845,4 | 1000,0 |

За период действия Программы с 2010 по 2013 год были установлены детские игровые комплексы по следующим адресам:

- в 2010 году

Маяковского,12, Ленина,18, Ленина,34, Вартанова,10.

- в 2011 году

Ленина,2, Ленина,41, Вартанова,2А, Шолохова,6, Шолохова, 8.

- в 2012 году

пр. Ленина, 27, ул. Вартанова,12, ул. К.Либкнехта, 130, пр. Ленина, 26, ул. Дзержинского, 1а, ул. Садовая, 12, ул. Садовая,8.;

- в 2013 году

Ул. Платова,6 , ул. Вартанова,16, ул. Вартанова,20, ул. Вартанова,18, ул. Садовая,10, ул. Вартанова,29.

Экономия за весь период действия Программы с 2010 по 2013 годы составила 210,8 тыс. руб. Данная экономия сложилась из-за отсутствия инициативы на реализацию мероприятий Программы со стороны председателей ТСЖ, РЭЖ и управляющих компаний. Так, при плане обустройства детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения за период действия Программы в количестве 45 штук, фактически в соответствии с поступившими заявками обустроено 22 игровые площадки.

Реализация Программы была прекращена ранее установленного срока. Однако, проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых результатов:

- повысилась доступность, безопасность и качественно улучшились условия эстетического воспитания подрастающего поколения;

- сформировалась общегородская инфраструктура для физического развития детей;

- городские дворовые территории обрели современный облик.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта 2014 г. № 228

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за 2013 год и за весь период реализации программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование  меро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен­ных  средств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ный  бюд­жет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | област­ной  бюджет | местный  бюджет | вне­бюд­жетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2010 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по Про­грамме | 2001,1 | - | - | 2001,1 | - | 1041,5 | | - | - | 1041,5 | - | 1032,5 | - | - | 1032,5 | - | 9,0 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 2001,1 | - | - | 2001,1 | - | 1041,5 | | - | - | 1041,5 | - | 1032,5 | - | - | 1032,5 | - | 9,0 |
|  | 2011 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе | 3001,6 | - | - | 3001,6 | - | 501,0 | | - | - | 501,0 | - | 457,8 | - | - | 457,8 | - | 43,2 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 3001,6 | - | - | 3001,6 | - | 501,0 | | - | - | 501,0 | - | 457,8 | - | - | 457,8 | - | 43,2 |
| 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе | 5002,6 | - | - | 5002,6 | - | 1000,0 | | - | - | 1000,0 | - | 845,4 | - | - | 845,4 | - | 154,6 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 5002,6 | - | - | 5002,6 | - | 1000,0 | | - | - | 1000,0 | - | 845,4 | - | - | 845,4 | - | 154,6 |
| 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе | - | - | - | - | - | 1004,0 | | - | - | 1004,0 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 4,0 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | - | - | - | - | - | 1004,0 | | - | - | 1004,0 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 4,0 |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07»марта2014 г № 228

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | |
| 1-й год реализации Программы  2010 год | 2-й год реализации Программы  2011 год | 3-й год реализации Программы  2012 год | 4-й год реализации Программы  2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Количество детских игровых комплексов, которые необходимо обустроить на территории Аксайского городского поселения | штук | 10 | 15 | 20 | - |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта2014 г № 228

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения 2010-2015 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименова  ние показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | | |
| 1-й год реализации Программы  2010 г | 2-й год реализации  Программы  2011 г | 3-й год реализации  Программы  2012 г | 4-й год реализации  Программы  2013 г | 1-й год реализации Программы  2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы  2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы  2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | | 4-й год реализации Программы  2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | |
| 1 | Количество детских игровых комплексов, которые необходимо обустроить на территории Аксайского городского поселения | штук | 10 | 15 | 20 | - | 4 | -6 | 5 | -10 | 7 | -13 | | 6 | +6 | |