**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28.02.2014 г. г. Аксай № 223

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия программы |  |

 В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

2. Прекратить 31.12.2013 года правоотношения, возникшие в связи с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

 **Глава Аксайского**

**городского поселения А.В.Головин**

Постановление вносит:
отдел ЖКХ

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 223

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 09.06.2010 года № 201.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 15.06.2010 года № 344.

 Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

 В Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

В 2010 году:

 - 23.07.2010 г. № 427 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения №3 44 от 15.06.2010 г.»:

 Раздел «Паспорт» Программы, в том числе Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложены в новой редакции.

В 2012 году:

 - 03.12.2012 № 594 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 3 44 от 15.06.2010 г.»;

 Программа изложена в новой редакции, в том числе Подраздел Программы Паспорт «Объемы и источники финансирования Программы»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,тыс. руб. | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| БЫЛО | 10000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 5000,0 |  |  | - |
| СТАЛО | 5554,5 | 1041,5 | 501,0 | 1000,0 | 1004,0 | 1004,0 | 1004,0 |

 За период действия Программы с 2010 по 2013 годы на ее реализацию было запланировано из бюджета поселения 3546,5 тыс. руб.

 Фактически на реализацию Программы за период с 2010-2013 года из местного бюджета было направлено 3335,7 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 3335,7 | 1032,5 | 457,8 | 845,4 | 1000,0 |

 За период действия Программы с 2010 по 2013 год были установлены детские игровые комплексы по следующим адресам:

- в 2010 году

Маяковского,12, Ленина,18, Ленина,34, Вартанова,10.

- в 2011 году

Ленина,2, Ленина,41, Вартанова,2А, Шолохова,6, Шолохова, 8.

- в 2012 году

 пр. Ленина, 27, ул. Вартанова,12, ул. К.Либкнехта, 130, пр. Ленина, 26, ул. Дзержинского, 1а, ул. Садовая, 12, ул. Садовая,8.;

- в 2013 году

Ул. Платова,6 , ул. Вартанова,16, ул. Вартанова,20, ул. Вартанова,18, ул. Садовая,10, ул. Вартанова,29.

 Экономия за весь период действия Программы с 2010 по 2013 годы составила 210,8 тыс. руб. Данная экономия сложилась из-за отсутствия инициативы на реализацию мероприятий Программы со стороны председателей ТСЖ, РЭЖ и управляющих компаний. Так, при плане обустройства детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения за период действия Программы в количестве 45 штук, фактически в соответствии с поступившими заявками обустроено 22 игровые площадки.

 Реализация Программы была прекращена ранее установленного срока. Однако, проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых результатов:

- повысилась доступность, безопасность и качественно улучшились условия эстетического воспитания подрастающего поколения;

- сформировалась общегородская инфраструктура для физического развития детей;

- городские дворовые территории обрели современный облик.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта 2014 г. № 228

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения в 2010-2015 годы» за 2013 год и за весь период реализации программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2010 год |
|  | Всего по Про­грамме | 2001,1 | - | - | 2001,1 | - | 1041,5 | - | - | 1041,5 | - | 1032,5 | - | - | 1032,5 | - | 9,0 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 2001,1 | - | - | 2001,1 | - | 1041,5 | - | - | 1041,5 | - | 1032,5 | - | - | 1032,5 | - | 9,0 |
|  | 2011 год |
|  | Всего по Программе | 3001,6 | - | - | 3001,6 | - | 501,0 | - | - | 501,0 | - | 457,8 | - | - | 457,8 | - | 43,2 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 3001,6 | - | - | 3001,6 | - | 501,0 | - | - | 501,0 | - | 457,8 | - | - | 457,8 | - | 43,2 |
| 2012 год |
|  | Всего по Программе | 5002,6 | - | - | 5002,6 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 845,4 | - | - | 845,4 | - | 154,6 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | 5002,6 | - | - | 5002,6 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 845,4 | - | - | 845,4 | - | 154,6 |
| 2013 год |
|  | Всего по Программе | - | - | - | - | - | 1004,0 | - | - | 1004,0 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 4,0 |
| 1 | Проведение инвентаризации существующих детских игровых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и обустройство новых детских игровых комплексов на территории АГП | - | - | - | - | - | 1004,0 | - | - | 1004,0 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 4,0 |

 Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07»марта2014 г № 228

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1-й год реализации Программы2010 год | 2-й год реализации Программы2011 год | 3-й год реализации Программы2012 год | 4-й год реализации Программы2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Количество детских игровых комплексов, которые необходимо обустроить на территории Аксайского городского поселения | штук | 10 | 15 | 20 | - |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «07» марта2014 г № 228

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обустройство детских игровых комплексов на территории Аксайского городского поселения 2010-2015 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2010 г | 2-й год реализацииПрограммы2011 г | 3-й год реализацииПрограммы2012 г | 4-й год реализацииПрограммы2013 г | 1-й год реализации Программы2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 4-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество детских игровых комплексов, которые необходимо обустроить на территории Аксайского городского поселения | штук | 10 | 15 | 20 | - | 4 | -6 | 5 | -10 | 7 | -13 | 6 | +6 |