Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 224

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Аксайском городском поселении на 2010-2020 годы»**

**за 2013 год и весь период действия программы**

Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 01.10.2010 года № 380/а.

Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 15.10.2010 года № 597/1.

Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

Основными задачами Программы являлись:

- способствование внедрению новых ресурсосберегающих технологий;

- содействие созданию энергоэффективного городского сообщества.

В 2011 году в Программу были внесены изменения постановлением Главы Администрации Аксайского городского поселения от 19.12.2011 г. № 578 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 15.10.2010 г. № 597/1»:

- изменения претерпел раздел Программы «ПАСПОРТ», в том числе подраздел «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| БЫЛО, тыс. руб. | 1000,0 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | - |
| СТАЛО, тыс. руб. | 2347,1 | 291,3 | 1055,8 | 500,0 | 500,0 |

В 2012 году в Программу были внесены изменения постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 24.12.2012 г. № 666 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 15.10.2010 г. № 597/1»:

- Программа изложена в новой редакции, в том числе изменен Подраздел Паспорта «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| БЫЛО, тыс. руб. | 2347,1 | 291,3 | 1055,8 | 500,0 | 500,0 |
| СТАЛО, тыс. руб. | 1172,9 | 291,3 | 81,6 | 300,0 | 500,0 |

В 2013 году в Программу были внесены изменения постановлением Главы Администрации Аксайского городского поселения от 16.12.2013 г № 1135

« О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 15.10.2010 г. № 597/1»:

- Паспорт Программы изложен в новой редакции в том числе изменен подраздел Паспорта «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| БЫЛО, тыс. руб. | 1172,9 | 291,3 | 81,6 | 300,0 | 500,0 |
| СТАЛО, тыс. руб. | 929,0 | 291,3 | 81,6 | 56,1 | 500,0 |

Фактически на реализацию данной Программы было направлено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011 год,  тыс. руб. | 2012 год,  тыс. руб. | 2013 год,  тыс. руб. |
| 288,3 | 81,3 | 56,0 |

За весь период действия с 2011 по 2013 годы на реализацию Программы было запланировано 429,0 тыс. руб., фактически исполнено на 425,6 тыс. руб. , экономия составила 3,4 тыс. руб.

В целях реализации Программы были изготовлены для учреждений бюджетной сферы «Энергетические паспорта потребителя топливноэнергетических ресурсов»:

- в 2011 году:

МБУК АГП «ДК «Молодежный»;

МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина» ГБ им. Серафимовича;

Администрация Аксайского городского поселения;

- в 2012 году:

МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина»;

- в 2013 году:

МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ».

Программа не реализована в полном объеме, в виду того, что основные мероприятия были запланированы на 2014-2020 годы, а реализация прекращена с 01.01.2014 года.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28»февраля2014 г. № 224

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Эффективность и повышение энергосбережения в Аксайском городском поселении на 2010-2020 годы» за 2013 год и весь период действия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование  меро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен­ных  средств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ный  бюд­жет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | област­ной  бюджет | местный  бюджет | вне­бюд­жетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2010 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Про­грамме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Изготовление энергопаспортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Про­грамме | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 291,3 | - | - | 291,3 | - | 288,3 | - | - | 288,3 | - | 3,0 |
|  | Изготовление энергопаспортов | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 291,3 | - | - | 291,3 | - | 288,3 | - | - | 288,3 | - | 3,0 |
|  | 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Про­грамме | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 81,6 | - | - | 81,6 | - | 81,3 | - | - | 81,3 | - | 0,3 |
|  | Изготовление энергопаспортов | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 81,6 | - | - | 81,6 | - | 81,3 | - | - | 81,3 | - | 0,3 |
|  | 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Про­грамме | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 |
|  | Изготовление энергопаспортов | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г № \_\_\_\_\_

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | |
| 1-й год реализации Программы  2011 год | 2-й год реализации Программы  2012 год | 3-й год реализации Программы  2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение в бюджетной сфере проведения обязательных энергетических обследований | Энергопаспорта, штук | \* | \* | \* |
| 2. | Обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие | Обеспечение замены | \* | \* | \* |

\*Программой не предусмотрены целевые показатели в количественном выражении.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля2014 г № 224

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Эффективность и повышение энергосбережения в Аксайском городском поселении  на 2010-2020 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименова  ние показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | |
| 1-й год реализации Программы  2011 г | 2-й год реализации Программы  2012 г | 3-й год реализации Программы  2013 г | 1-й год реализации Программы  2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы  2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы  2013 г | | отклонение от планового  показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
|  | Обеспечение в бюджетной сфере проведения обязательных энергетических обследований | Энергопаспорта, штук | \* | \* | \* | 2 | \* | 2 | \* | 1 | | \* |
|  | Обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие | Обеспечение замены | \* | \* | \* | Обеспечена замена | \* | Обеспечена замена | \* | Обеспечена замена | | \* |