**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28.02.2014г. г. Аксай № 226

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013год и весь период действия

В целях контроля за эффективностью реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» -

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программ «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010- 2015 годы» за 2013год и весь период действия (Приложение № 1, № 2, №3, №4).
2. Прекратить 31.12.2013г. правоотношения, возникшие в связи с реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы», за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010- 2015 годы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

**Глава Аксайского**

**городского поселения А.В. Головин**

Постановление вносит:

МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 г № 226

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения**

**на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия**

 Основание разработки Программы: Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 27.05.2010 года № 183 «О разработке муниципальной целевой программы комплексного благоустройства Аксайского городского поселения на 2010-2012 годы».

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 28.05.2010 года № 302 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2012 годы».

 Фактический период действия Программы с 2010г. по 2013г.

 Утверждение отчета о реализации программы на основании Постановления Главы Аксайского городского поселения от 29.03.2013г. №286 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Аксайском городском поселении»

 В 2010 году в Программу были внесены следующие изменения в Постановления Администрации Аксайского городского поселения:

- от 21.07.2010г. №412 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 28.09.2010г. №566 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 15.10.2010г. №594 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 22.11.2010г. №671 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года».

 В 2011 году в Программу были внесены следующие изменения в Постановления Администрации Аксайского городского поселения:

- от 27.01.2011г. №31 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 17.02.2011г. №62 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 24.05.2011г. №229 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 17.06.2011г. №264 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 13.07.2011г. №309 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 08.08.2011г. №318 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 12.10.2011г. №476 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года».

 В 2012 году в Программу были внесены изменения Постановлениями Администрации Аксайского городского поселения:

- от 30.08.2012 года № 365 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года;

- от 03.12.2012 года № 593 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.02.2010 г.»;

- от 24.12.2012 года № 665 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»

 В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлениями Администрации Аксайского городского поселения:

- от 17.05.2013 года № 500 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 года»;

- от 09.06.2013 года № 556 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.02.2010 г.»;

- от 20.06.2013 года № 606 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»;

- от 09.09.2013 года № 842 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»;

- от 16.10.2013 года № 962 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»;

- от 25.10.2013 года № 992 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»;

- от 07.11.2013 года № 1023 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.»;

- от 16.12.2013 года № 1137 « О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 302 от 28.05.2010 г.».

За весь период действия Программы было запланировано и израсходовано на реализацию программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год  | Итого по мероприятиям |
| Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы (тыс.руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.)  | Объем ассигнований в соотвествии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы (тыс.руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.)  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы (тыс.руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.)  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы (тыс.руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.)  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы (тыс.руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | "Уличное освещение" | местный бюджет | 21 623,30 | 20 689,90 | 20 482,80 | 20 040,10 | 19 915,00 | 19 006,10 | 18 996,10 | 18 376,50 | 81 017,20 | 78 112,60 |
| 2. | "Содержание и ремонт автомобильных дорог, тротуаров" | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 10887 | 10316,1 | 14 387,00 | 13 816,10 |
| местный бюджет | 50 756,60 | 49 908,50 | 36 854,20 | 34 828,30 | 40 113,80 | 37 435,70 | 85 130,60 | 81 090,10 | 212 855,20 | 203 262,60 |
| 3. | "Озеленение территории" | местный бюджет | 22 660,30 | 22 340,20 | 11 327,10 | 11 065,10 | 17 500,00 | 17 448,80 | 10 759,20 | 9 870,40 | 62 246,60 | 60 724,50 |
| 4. | "Содержание мест захоронения" | местный бюджет | 945,6 | 945,4 | 1215 | 1210,8 | 1600 | 1598,3 | 732,6 | 732,6 | 4 493,20 | 4 487,10 |
| 5. | "Прочие мероприятия по благоустройству" | местный бюджет | 3 989,40 | 3 436,90 | 14 336,00 | 13 679,30 | 13 760,00 | 12 944,60 | 17 362,40 | 17 304,90 | 49 447,80 | 47 365,70 |
| Итого по программе: |   | **99 975,20** | **97 320,90** | **84 215,10** | **80 823,60** | **96 388,80** | **91 933,50** | **143 867,90** | **137 690,60** | **424 447,00** | **407 768,60** |

В целом эффективность реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия составляет 96,1 %.

В разделе 5 «Программные мероприятия по комплексному благоустройству

территории Аксайского городского поселения на период 2010-2015г.г.» изменены:

- наименование мероприятий и место их проведения;

- срок исполнения;

- объемы (количество);

- объем финансирования по годам.

**В целях реализации Программы в 2013 году были заключены муниципальные контракты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование обязательства**  | **номер**  | **дата возникновения**  | **Наименование организации** | **Сумма**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | договор поставки | 756 | 01.05.2013г. | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 42 000,00 |
| 2 | договор поставки  | 2200-ЭБ  |  17.04.2013г.  | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 6 411 440,88 |
| 3 | муниципальный контракт | 29 |  17.06.2013г.  | ООО "Строймонтаж" | 40 727,00 |
| 4 | муниципальный контракт | 30 | 17.06.2013г. | ООО "Строймонтаж"  | 191 700,00 |
| 5 | муниципальный контракт | 168  |  22.10.12г.  | ООО "Строймонтаж"  | 3 725 161,00 |
| 6 |  муниципальный контракт |  86 | 03.10.2013г.  | ООО "Строймонтаж"  | 23 173,00 |
| 7 | муниципальный контракт | 45  |  10.07.13г. |  МБУ АР "Райстройзаказчик  | 2 600,00 |
| 8 | муниципальный контракт | 46  | 10.07.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик  | 570,00 |
| 9 | муниципальный контракт  | 73  | 22.11.2013  | ООО "Строймонтаж" | 1 892 043,24 |
| 10 | муниципальный контракт  | 27  | 14.06.13г. | ООО "ГлавСтройПроект" | 313 190,67 |
| 11 | муниципальный контракт  | 1 |  20.03.2013 г. | ООО "Эльбрус" | 2 225 450,00 |
| 12 | муниципальный контракт  | 3  | 11.03.2013г. | ООО "Строймонтаж"  | 369 875,33 |
| 13 | муниципальный контракт  | 4  | 18.03.13  | ООО "Сфера"  | 3 502 400,00 |
| 14 | муниципальный контракт  | 10  |  27.03.13  | ООО "Элакс"  | 2 495 825,00 |
| 15 | муниципальный контракт  |  55 | 12.08.2013  | ООО "Батайское ДРСУ"  | 901 411,84 |
| 16 | муниципальный контракт  |  71 | 05.11.2013  | ООО Лесоруб -9 | 821 112,39 |
| 17 | муниципальный контракт  | 166 | 12.10.13.  | ООО "Стройресурс"  | 13 981 304,00 |
| 18 | муниципальный контракт  | 176  | 22.10.2013 | ООО "Аксай стандарт"  | 21 067 214,00 |
| 19 | муниципальный контракт  | 9  | 12.04.2013,  | ИП Сазонов Ю.Н. | 299 912,00 |
| 20 | муниципальный контракт  | 35  |  08.07.13г.  | ИП Попов В.В. | 818 758,63 |
| 21 | муниципальный контракт  | 34  | 05.07.13г.  | ООО "Стройтранс"  | 576 059,00 |
| 22 | муниципальный контракт  | 43  | 15.07.2013г | ООО "ДРСУ -ДОН | 2 278 578,98 |
| 23 | муниципальный контракт  | 39 |  19.07.2013г.  | ООО "Дорстрой" | 29 248 203,00 |
| 24 | муниципальный контракт  | 44  | 16.07.13г.  | ООО "Сфера" | 12 250,00 |
| 25 | муниципальный контракт  | 62  | 10.09.13г.  | ООО "Темп+" | 317 172,17 |
| 26 | муниципальный контракт  | 66 | 08.10.2013г.  | ООО Дорстрой | 552 326,00 |
| 27 | муниципальный контракт  | 21 | 20.05.2013г | ООО "Темп+"  | 2 859 104,00 |
| 28 | муниципальный контракт  | 76 | 28.11.13  | ООО "Корсика-Медиа" | 145 000,00 |
| 29 | муниципальный контракт  | 15  |   | ООО "Стройпроект"  | 724 423,84 |
| 30 | муниципальный контракт  | 16  | 26.04.2013 ,  | ООО "Стройпроект"  | 612 890,83 |
| 31 | муниципальный контракт  | 18 |  06.05.2013г. ,  | ООО "Темп+" | 851 111,58 |
| 32 | муниципальный контракт  | 38  | 05.07.2013г.  | ООО "ГлавСтройПроект" | 693 523,88 |
| 33 | муниципальный контракт  | 37  |  05.07.2013г. | ООО "ГлавСтройПроект"  | 848 178,00 |
| 34 | муниципальный контракт  | 36  |  05.07.2013г.  | ООО "ГлавСтройПроект"  | 692 205,43 |
| 35 | муниципальный контракт  | 19 | 06.05.2013г. |  МБУ АР "Райстройзаказчик" | 49 000,00 |
| 36 | муниципальный контракт  | 49  | 11.07.13г. |  МБУ АР "Райстройзаказчик  | 8 000,00 |
| 37 | муниципальный контракт  | 48 | 11.07.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик  | 7 000,00 |
| 38 | муниципальный контракт  | 47  | 10.07.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик | 31 000,00 |
| 39 | муниципальный контракт  | 52  | 22.07.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик | 15 000,00 |
| 40 | муниципальный контракт  | 73  | 19.07.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик | 99 800,00 |
| 41 | муниципальный контракт  | 71 | 19.07.13г.  | МБУ АР "Райстройзаказчик | 171,50 |
| 42 | муниципальный контракт  | 60 | 26.08.2013г.  | МБУ АР "Райстройзаказчик | 12 600,00 |
| 43 | муниципальный контракт  | 64  | 16.09.13г.  |  МБУ АР "Райстройзаказчик | 4 000,00 |
| 44 | муниципальный контракт  | 70  | 23.10.2013г.  | МБУ АР "Райстройзаказчик | 7 500,00 |
| 45 | муниципальный контракт  | 9  | 02.04.2013  | ИП Ромасенко Ю.Н. | 259 301,20 |
| 46 | муниципальный контракт  |  43 |  28.05.2013г.  | ООО "Строймонтаж" | 109 487,00 |
| 47 | муниципальный контракт  | 26  | 10.06.13г.  | ООО "Лилия" | 430 008,15 |
| 48 | муниципальный контракт  | 53  | 02.08.2013г.  | ООО "ЛИЛИЯ " | 1 923 238,90 |
| 49 | муниципальный контракт  |  77  | 17.12.2013 | ООО "Лесоруб"  | 202 627,99 |
| 50 | муниципальный контракт  | 12 | 06.05.2013г. | ООО "Молодежный технический центр" | 2 645 713,85 |
| 51 | муниципальный контракт  | 32  | 19.06.2013г.  | ООО "Темп" | 400 000,00 |
| 52 | муниципальный контракт  | 42 | 16.06.13г. | ООО "Темп+"  | 141 941,96 |
| 53 | муниципальный контракт  | 53/1 | 03.07.13г | ИП Лукьяшка Т.М | 99 548,00 |
| 54 | муниципальный контракт  | 17 | 06.05.2013г.  | ООО "Пилон"  | 889 623,41 |
| 55 | муниципальный контракт  | 28 | 18.06.2013г. | ООО "Темп +" | 890 000,00 |
| 56 | муниципальный контракт  | 57  | 23.08.2013г. | ООО "Пилон"  | 1 599 323,80 |
| 57 | муниципальный контракт  | 35  | 09.04.2013 | ООО Азовский лесопитомник" | 80 000,00 |
| 58 | муниципальный контракт  | 92  | 23.10.2013  | ООО Азовский лесопитомник" | 43 500,00 |
| 59 | муниципальный контракт  |  40 | 08.11.2013  | ООО "ФлораДон | 56 400,00 |
| 60 | муниципальный контракт  | 28  |  11.04.2013 | МУП АГП "Аксайское кладбище" | 95 896,00 |
| 61 | муниципальный контракт  | 33  | 21.06.2013г.  | МУП АГП "Аксайское кладбище" | 298 802,00 |
| 62 | муниципальный контракт  | 70  | 17.07.13г | ООО "Пилон"  | 99 401,00 |
| 63 | муниципальный контракт  | 75 | 22.11.13  | МУП Аксайское кладбище  | 138 800,00 |
| 64 | муниципальный контракт  | 21 | 18.03.13 | ИП Чернявскй П.С. | 99 600,00 |
| 65 | муниципальный контракт  | 30 | 18.04.2013 | ИП Чернявский П.С. | 99 600,00 |
| 66 | муниципальный контракт  | 54/1 |  01.07.2013г. | ИП Черневский П.С. | 99 600,00 |
| 67 | муниципальный контракт  | 91  | 07.10.13г.  | ИП Черневский П.С. | 99 600,00 |
| 68 | муниципальный контракт  | 79  | 29.03.2013,  | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | 99 632,12 |
| 69 | муниципальный контракт  | 124  | 27.05.2013  | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | 99 120,00 |
| 70 | муниципальный контракт  | 184  | 14.10.13г.  | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | 29 997,35 |
| 71 | муниципальный контракт  | 8 | 22.04.2013, | ООО "Аксай-Стандарт"  | 2 361 374,45 |
| 72 | муниципальный контракт  | 31 |  04.07.13г.  | ООО "Аксай-Стандарт"  | 3 377 346,53 |
| 73 | муниципальный контракт  | 50/1  | 19.06.2013г. | ИП Баштанников В.Г.,  | 69 988,00 |
| 74 | муниципальный контракт  | 58  | 10.09.13г.  | ООО "Аксай-Стандарт" | 3 108 309,40 |
| 75 | муниципальный контракт  | 91 |  26.08.13г. | ООО "Южный город" | 99 401,00 |
| 76 | муниципальный контракт  |  67 | 02.10.2013  | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 40 000,00 |
| 77 | муниципальный контракт  | 74  | 25.11.2013г. | ООО "Аксай-Стандарт" | 999 677,00 |
| 78 | муниципальный контракт  | 20  | 20.05.2013г. | ИП Евстафьев А.А. | 9 492,00 |
| 79 | муниципальный контракт  | 22  |  28.05.13г.  | Аксай-Стандарт  | 31 000,00 |
| 80 | муниципальный контракт  | 20  |  28.05.2013г.  | Аксай-Стандарт  | 49 562,62 |
| 81 | муниципальный контракт  | 40  |  03.07.2013г | ООО "АДАНАТ"  | 507 258,43 |
| 82 | муниципальный контракт  | 51 |  30.07.2013г. | ООО "Литейное дело"  | 393 890,00 |
| 83 | муниципальный контракт  | 133 |  19.11.2013 | ООО ПКФ "Возрождение" | 97 200,00 |
| 84 | муниципальный контракт  | 29  | 07.05.2013г.  | ООО "РемСервис" | 79 500,00 |
| 85 | муниципальный контракт  | 41  | 08.07.2013г. | ООО "РЕЗОН-А" | 2 800 000,00 |
| 86 | муниципальный контракт  | 25.04.13  | 25.04.13  | ИП Миленина  | 41 800,00 |
| 87 | муниципальный контракт | 24810 | 41144 | ООО "ЭЛИТ" | 768 530,00 |
| 88 | муниципальный контракт | 177 | 40918 | ООО "Стройпроект" | 728 598,90 |
| 89 | муниципальный контракт | 115 | 41094 | ООО "Строймонтаж" | 12 800,00 |
| 90 | муниципальный контракт | 168 | 40885 | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 930,00 |
| 91 | муниципальный контракт | 0343/2013 | 41347 | ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 239 286,38 |
| 92 | муниципальный контракт | 13 | 41407 | ООО "Стройпроект" | 782 741,68 |
| 93 | договор | 0769/2013 | 41456 | ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 182 650,21 |
| 94 | муниципальный контракт | 24 | 41463 | ООО "Стройпроект" | 472 107,66 |
| 95 | муниципальный контракт | 25 | 41463 | ООО "Стройпроект" | 604 125,19 |
| 96 | муниципальный контракт | 28 | 41484 | ООО "Дорстрой" | 3 355 535,04 |
| 97 | муниципальный контракт | 28/1 | 41484 | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 48 632,28 |
| 98 | муниципальный контракт | 41 | 41544 | ООО "Стройтранс" | 819 460,00 |
| 99 | муниципальный контракт | 41/1 | 41548 | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 11 472,00 |
| 100 | муниципальный контракт | 267/5 | 41614 | ООО "Элит" | 1 638,92 |
| 101 | договор | 0506/2013 | 41389 | ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 446 540,20 |
| 102 | муниципальный контракт | 45 | 41562 | ООО "Элакс" | 993 153,00 |
| 103 | муниципальный контракт | 45/1 | 41562 | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 13 904,00 |
| 104 | муниципальный контракт | 44 | 41565 | ООО "НПК "ЮгЭнергоСфера" | 484 679,12 |
| 105 | муниципальный контракт | 1 | 41578 | ООО "ГлавСтройПроект" | 3 573,05 |
| 106 | муниципальный контракт | 52 | 41638 | ООО "Элакс" | 789 470,00 |
| 107 | муниципальный контракт | 4 | 41346 | ООО "Строймонтаж" | 99 717,00 |
| 108 | муниципальный контракт | 5 | 41302 | МУП АГП "Аксайское кладбище" | 99 568,00 |
| 109 | муниципальный контракт, доп. Соглашение на расторжение от 01.04.2013 | 1 | 09.01.2013; 27.03.2013 | МУП АГП "Аксайское кладбище" | 18 520,28 |
| 110 | муниципальный контракт | 223 | 41283 | ООО "Аксай-Стандарт" | 463 054,12 |
| 111 | муниципальный контракт | 1 | 41284 | ИП Черневский П.С. | 99 600,00 |
| 112 | договор | 15-03/15 | 41348 | ФГБОУ ВПШ "Российская правовая академия министерства юстиции РФ" | 50 000,00 |
| 113 | договор | 132/3 | 41379 | ГКУ РО "Центр занятости населения АР", МБОУ СОШ №1 | 117 787,57 |
| 114 | договор | 132/4 | 41379 | ГКУ РО "Центр занятости населения АР", МБОУ СОШ №2 | 60 725,63 |
| 115 | договор | 132/6 | 41379 | ГКУ РО "Центр занятости населения АР", МБОУ СОШ №3 | 118 983,96 |
| 116 | договор | 132/5 | 41379 | ГКУ РО "Центр занятости населения АР", МБОУ СОШ №4 | 102 292,38 |
| 117 | муниципальный контракт | 1 | 41389 | ИП Ильинова Е.В. | 55 000,00 |
| 118 | муниципальный контракт | 39 | 41530 | ООО "Темп+" | 1 253 998,00 |
| 119 | муниципальный контракт | 39/1 | 41554 | МБУ АР "Райстройзаказчик" | 17 604,00 |
| 120 | муниципальный контракт | 3 | 41562 | ИП Ильинова Е.В. | 25 000,00 |

В целях реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» были проведены следующие мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Сумма**  | **вид бюджета**  | **Результат мероприятия**  |
| Ремонт сетей уличного наружного освещения  | 255 600,00 | Местный  | выполнение работ по ремонту ВЛ по улице Советской, Коминетрна; выполнение работ по ремонту ВЛ по улице Шевченко, Луначарского Чечерина; был произведен аварийный ремонт линии наружного освещения по ул. Ленина  |
| Содержание сетей наружного, уличного освещения  | 3 725 161,00 | Местный  | в рамках муниципального контракта на содержание сетей, проводились работы по замене ламп, замене светильников, кабелей, опор, замене автоматических датчиков, перевода времени 118,0 км  |
| выполнены работы по содержанию автомобильных дорог на территории поселения грейдирвание (исправление профиля)дорог с твердым покрытием, щебеночных, терсовых, грунтовых  | 2 225 450,00 | Областной |  243460 м2, приложение №1  |
| выполнены работы по нанесению разметки  | 3 502 400,00 | Областной |  20,15 км линй ; 2300 м2 пешеходных переходов (термопластик); 970 катафотов , Приложение №2  |
| 12 250,00 | Местный  |
| выполнены работы по содержанию асфальтового покрытия (ямочный ремонт) на автомобильных дорогах на территории поселения  | 3 397 236,84 | Областной |  5668,00 м2, Приложение №3  |
| в рамках муниципальных контрактов выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог и примыкающих к ним тротуаров, а именно : - ручное и механизированное подметание ; сбор и вывоз мусора; замена знаков; -ручное и механизированное подметание, уборка и вывоз снега и льда, посыпка противоледных материалов ручная и механизированная; обслуживание светофоров ( замена ламп, светодидов, ремонт и настройка управляющего контроллера, замена кабеля и отдельных частей светофора  | 33 548 515,00 | Местный  | 82,9 км (протяженность автомобильных дорог) |
| замена бортовых камней вдоль автомобильных дорог на территории АГП  | 299 912,00 | Местный  |   |
| выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Садовая ( от ул. К.Либкнехта до ул. Шевченко) ; -работы по ремонту тротуара по ул. Чапаева ( вдоль существующего ограждения Гимнази №3) | 1 135 930,80 | Местный  | 2619 м2 |
| работы по ремонту асфальтового покрытия по ул. Буденовский спуск  | 2 278 578,98 | Местный  |   |
| работы по ремонту асфальтового покрытия по пр. Ленина  | 29 248 203,00 | Местный  |   |
| Ремонт асфальтового покрытия и устройство барьерного ограждения ул. Чапаева , выезд на трассу М 4 | 552 326,00 | Местный  |   |
| выполнены работ по ремонту асфальтового покрытия по ул. Садовая (поворот на ул. Речников)  | 576 059,00 | Местный  |   |
| ООО "Темп+" ( сроки выполнения работ до 30.06.2013г. Контракт действует до 20.07.2013г.) | 2 859 104,00 | Местный  | 6 светофорных объектов , приложение №4 |
| установлена остановка на ул. Вартанова на конечной маршрута №126 и №226 | 145 000,00 | Местный  | 1 остановка,  |
| разработа ПСД на капитальный ремонт а/д по ул. Революции ( от ул.Чичерина до ул. Фрунзе) | 724 423,84 | Местный  | 1 |
| разработа ПСД на капитальный ремонт а/д по ул. Стекольная ( от т ул. Гагарина до ул. Кирова) | 612 890,83 | Местный  | 1 |
| разработа ПСД на капитальный ремонт а/д по ул. К.Либкнехта ( от ул. Платова до ул. Коминтерна) | 851 111,58 | Местный  | 1 |
| находится в стадии изготовления ПСД на капитальный ремонт а/д ул. Кирова ( от ул.Стекольная до ул. Подтелкова) | 693 523,88 | Местный  | 1 |
| находится в стадии изготовления ПСД на капитальный ремонт а/д ул.Иевлева ( от ул. Орджиникдзе до ул. Солнечная) | 848 178,00 | Местный  | 1,00 |
| находится в стадии изготовления ПСД на капитальный ремонт а/д ул. Вартанова  | 692 205,43 | Местный  | 1,00 |
| разработано ПСД на устройство уличного освещения по ул.Платова (от ул. Круглая до ул. Чернышевского) | 313 190,67 | Местный  | 1,00 |
| Разработаны ПСД на строительство внутриквартальных проездов , ул. Садовая, ул. Солнечная  | 2 391 171,00 | Местный |  |
| выполнены работы по валке и формовочной обрезке зеленых насаждений на территории АГП  | 2 924 663,24 | Местный  | Обрезка 370 деревьев; Валка -246 деревьев  |
| выполнение комплекса работ по посадке и содержанию клумбы на Шевченко/ Садовая; клумбы по ул. Ленина ; посадка и содержание клумб (поворот на администрацию) | 3 909 911,90 | Местный  | высажено 70400 шт. цветов, это составляет 606,9 м2 клумб; также 3300 кустарников  |
| выполнение работ по обрезке веток, уборке сухостоя вдоль автомобильных дорог местного назначения на территории АГП | 1 190 987,72 | Областной |  187 деревьев  |
| выполнены работы по выкашиванию газонов косилкой на территории АГП  | 3 378 947,21 |   | 2 355 000 м 2 газонов  |
| проведены работы по противоклещевой обработка, борьба с комарами в личиночной форме на территории Аксайского городского поселения  | 228 749,47 |   | 118,14 га  |
| уборка и вывоз свалочных очагов на территории АГП  | 10 016 096,38 |   | 5390 м 2 |
| выполнены работ по окраске досок объявления, скамеек, остановочных комплексов  | 90 054,62 |   |   |
| приобретены и установлены садово-парковые скамейки на территории АГП  | 507 258,43 |   | 29 шт. |
| приобретены и установлены бетонные урны на территории АГП  | 491 090,00 |   | 127 шт. |
| оформление территории поселения ко Дню Победы, ко Дню Города, к Новому году  | 4 813 342,24 |   |   |
| Строительство линии освещения ул. Платова  | 1 782 623,00 |  |  |
| Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение территории Аксайского городского поселения  | 9 097 113,16 |  |  |
| Строительство внутриквартальных проезда по ул. Садовой | 3 355 535,00 |  |  |
| строительство тротуара от ул. Садовая до ул. Вартанова | 819 460,00 |  |  |
| разработка ПСД на строительство линии освещения | 484 679,12 |  |  |
| Мероприятия по перевозка тел умерших | 80 000,00 |  |  |
| Трудоустройство несовершеннолетних  | 399 789,54 |  |  |
| Строительство сквера по ул. Платова  | 1 253 998,00 |  |  |
| Мероприятия на проведение городского конкурса, лучший двор  | 260 000,00 |  |  |
| научно-исследовательских работ | 50 000,00 |  |  |
| экспертиза ПСД | 446 540,20 |  |  |
| Выполнение комплекса работ по содержанию мест захоронения  | 732 588,00 |  |  |

**Исправление поперечного профиля(грейдирование) А/Д на территории Аксайского городского поселения в 2013 году.**

1. ул. Соболева
2. ул. Ватутина
3. ул. Вокзальный спуск
4. ул. Кривошлыкова
5. ул. Карла Либкнехта
6. пр. Транспортный
7. пр. Южный
8. ул. Д.Бедного
9. ул. Буденного
10. пр. Балочный
11. пр. Восточный
12. ул. Максима Горького
13. пр. Гремучий
14. ул. Ульяны Громовой
15. пр. Дачный
16. ул. Донская
17. пр. Жданова
18. ул. Жуковского
19. ул. Заводская
20. пр. Заречный
21. пр.Интернациональный
22. пр. Коллективный
23. ул. Коминтерна
24. пр. Коммунальный
25. ул. Комсомольская
26. пр. Колодезный
27. пр. Короткий
28. ул. Кошевого
29. пр. Клубный
30. ул. Круглая
31. ул. Лермонтова
32. ул. Ломоносова
33. ул. Макарова
34. ул.8 Марта
35. ул. Матросова
36. ул. Межевая
37. ул. Мичурина
38. ул. Октябрьская
39. пр. Партизанский
40. ул. Пионерская
41. пер. Пролетарский
42. ул. Победы
43. ул. Полетаева
44. ул. Пугачева
45. ул. Пушкина
46. ул. Речная
47. ул. Степана Разина
48. пр. Рубахо
49. ул. Спартака
50. ул. Станиславского
51. ул. Стекольная
52. ул. Степная
53. ул. Степной тупик
54. ул. Толстого
55. ул. Тольятти
56. ул. Транспортная
57. ул. Ушакова
58. ул. Фурманова
59. пр. Чудный
60. пр. Школьный
61. ул. Щорса
62. ул. Энгельса
63. ул. Калинина
64. ул. Кирова
65. ул. Набережная
66. ул. Некрасова
67. ул. Герцена
68. ул. Иевлева
69. пр. Кооперативный
70. ул. Розы Люксембург
71. ул. Орджоникидзе
72. ул. Сергеевская
73. пр. Стахановский
74. ул. Фрунзе
75. ул. Платова
76. ул. Подтелкова
77. ул. Лермонтова

**Нанесение разметки на территории Аксайского городского поселения в 2013 году.**

1. ул. Гагарина
2. ул. Советская
3. ул. Вартанова
4. ул. Карла Либкнехта
5. ул. Луначарского
6. ул. Мира
7. ул. Промышленная
8. ул. Платова
9. ул. Чапаева
10. ул. Гулаева
11. проезд Мухина Балка
12. ул. Шевченко
13. ул. Фрунзе
14. пр. Ленина
15. ул. Садовая
16. ул. Шолохова
17. ул. Объездная

**Ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории Аксайского городского поселения в 2013 году.**

1. ул. Гагарина
2. ул. Революции
3. ул. Советская
4. ул. Буденного
5. ул. Вартанова
6. ул.Дружбы
7. ул. Железнодорожная
8. ул. Зеленая
9. ул. Карла Либкнехта
10. ул. Луначарского
11. ул. Маяковского
12. ул. Мира
13. ул. Набережная
14. ул. Промышленная
15. ул. Платова
16. ул. Чапаева
17. ул. Гулаева
18. проезд Мухина Балка
19. ул. Шевченко
20. ул. Фрунзе
21. пр. Ленина
22. ул. Садовая
23. ул. Коминтерна
24. ул. Шолохова
25. ул. Объездная
26. ул. 8 Марта
27. ул. Жданова
28. Вокзальный спуск

**Реконструкция светофорных объектов на территории Аксайского городского поселения в 2013 году.**

1. Ул. Садовая\ул. Шевченко
2. Ул. Садовая\ул. Речников
3. Ул. Ленина\ул. Вартанова
4. Ул. Ленина 4 АСШ
5. Ул. Ленина\ул. Мира
6. Ул. Ленина 2 АСШ

 те Реконструкция светофорных объектов на тер

Приложение 2

к Постановлению Администрации Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование мероприятия  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы  | Уточненный план ассигнований на 2013 год  | Исполнено (кассовые расходы)  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)  |
|
| всего  | федеральный бюджет  | областной бюджет  | местный бюджет  | внебюджетные источники  | всего | федеральный бюджет  | областной бюджет  | местный бюджет  | Внебюджетные источники  | всего | федеральный бюджет  | областной бюджет  | местный бюджет  | внебюджетные источники  |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | 143 867,9 |   | 10 887,0 | 132 980,9 |   | 143 867,9 |   | 10 887,0 | 132 980,9 |   | 137 690,6 |   | 10 316,1 | 127 374,5 |   | 6 177,3 |
| 1. Подпрограмма "Уличное освещение" |
| Всего по Подпрограмме | 18 996,1 |   |   | 18 996,1 |   | 18 996,1 |   |   | 18 996,1 |   | 18 376,5 |   |   | 18 376,5 |   | 619,6 |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | 14 009,5 |   |   | 14 009,5 |   | 14 009,5 |   |   | 14 009,5 |   | 13 928,2 |   |   | 13 928,2 |   | 81,3 |
| 1.2. | Закупка с последующей установкой уличных новогодних украшений | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| 1.3. | Новогоднее оформление Аксайского городского поселения  | 1 900,0 |   |   | 1 900,0 |   | 1 900,0 |   |   | 1 900,0 |   | 1 892,1 |   |   | 1 892,1 |   | 7,9 |
| 1.4. | Стоимость ПСД и проведения экспертизы, строительный контроль | 1 300,0 |   |   | 1 300,0 |   | 1 300,0 |   |   | 1 300,0 |   | 773,6 |   |   | 773,6 |   | 526,4 |
| 1.5. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения | 1 786,6 |   |   | 1 786,6 |   | 1 786,6 |   |   | 1 786,6 |   | 1 782,6 |   |   | 1 782,6 |   | 4,0 |
| 2. Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог, тротуаров" |
| Всего по Подпрограмме  | 96 017,6 |   | 10 887,0 | 85 130,6 |   | 96 017,6 |   | 10 887,0 | 85 130,6 |   | 91 406,2 |   | 10 316,1 | 81 090,1 |   | 4 611,4 |
| 2.1. | Содержание улично-дорожной сети | 46 491,4 |   | 10 887,0 | 35 604,4 |   | 46 491,4 |   | 10 887,0 | 35 604,4 |   | 44 285,1 |   | 10 316,1 | 33 969,0 |   | 2 206,3 |
| 2.2. | Ремонт улично-дорожной сети | 33 798,0 |   |   | 33 798,0 |   | 33 798,0 |   |   | 33 798,0 |   | 33 784,8 |   |   | 33 784,8 |   | 13,2 |
| 2.3. | Установка, реконструкция светофорных объектов, дорожных знаков | 2 960,0 |   |   | 2 960,0 |   | 2 960,0 |   |   | 2 960,0 |   | 2 958,6 |   |   | 2 958,6 |   | 1,4 |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| 2.5. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог и тротуаров | 4 293,8 |   |   | 4 293,8 |   | 4 293,8 |   |   | 4 293,8 |   | 4 173,5 |   |   | 4 173,5 |   | 120,3 |
| 2.6. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы | 8 204,4 |   |   | 8 204,4 |   | 8 204,4 |   |   | 8 204,4 |   | 5 966,5 |   |   | 5 966,5 |   | 2 237,9 |
| 2.7. | Мероприятия по контролю за капитальным ремонтом, реконструкции строительством автомобильных дорог и тротуаров | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 92,7 |   |   | 92,7 |   | 7,3 |
| 2.8. | Приобретение и установка остановочного павильона | 170,0 |   |   | 170,0 |   | 170,0 |   |   | 170,0 |   | 145,0 |   |   | 145,0 |   | 25,0 |
| 3. Подпрограмма "Озеленение территории" |
| Всего по Подпрограмме  | 10 759,2 |   |   | 10 759,2 |   | 10 759,2 |   |   | 10 759,2 |   | 9 870,4 |   |   | 9 870,4 |   | 888,8 |
| 3.1. | Содержание объектов озеленения и благоустройства ( в т.ч. санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зелёных насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы на объектах озеленения, содержание парков. скверов) | 10 479,2 |   |   | 10 479,2 |   | 10 479,2 |   |   | 10 479,2 |   | 9 690,5 |   |   | 9 690,5 |   | 788,7 |
| 3.2. | Разработка проектной и технической документации, дендропроеты  | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятия по приобретению саженцев однолетних и многолетних зеленых насаждений | 180,0 |   |   | 180,0 |   | 180,0 |   |   | 180,0 |   | 179,9 |   |   | 179,9 |   | 0,1 |
| 4. Подпрограмма "Содержание мест захоронения" |
| Всего по Подпрограмме  | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 0,0 |
| 4.1. | Содержание и благоустройство мест захоронения  | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 732,6 |   |   | 732,6 |   | 0,0 |
| 5. "Прочие мероприятия по благоустройству" |
| Всего по Подпрограмме  | 17 362,4 |   |   | 17 362,4 |   | 17 362,4 |   |   | 17 362,4 |   | 17 304,9 |   |   | 17 304,9 |   | 57,5 |
| 5.1. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. | 500,0 |   |   | 500,0 |   | 500,0 |   |   | 500,0 |   | 498,0 |   |   | 498,0 |   | 2,0 |
| 5.2. | Выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий. | 230,0 |   |   | 230,0 |   | 230,0 |   |   | 230,0 |   | 228,7 |   |   | 228,7 |   | 1,3 |
| 5.3. | Мероприятия по организации общественных работ и временной занятости подростков. | 400,0 |   |   | 400,0 |   | 400,0 |   |   | 400,0 |   | 393,2 |   |   | 393,2 |   | 6,8 |
| 5.4. | Содержание территории поселения в чистоте, разработка схемы отчистки территории | 10 519,2 |   |   | 10 519,2 |   | 10 519,2 |   |   | 10 519,2 |   | 10 519,2 |   |   | 10 519,2 |   | 0,0 |
| 5.5. | Приобретение специальной техники. | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| 5.6. | Мероприятия по перевозке тел умерших в морг на территории поселения. | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 73,5 |   |   | 73,5 |   | 26,5 |
| 5.7. | Мероприятия по проведению городского конкурса. | 260,0 |   |   | 260,0 |   | 260,0 |   |   | 260,0 |   | 260,0 |   |   | 260,0 |   | 0,0 |
| 5.8. | Мероприятия по содержанию объектов благоустройства. | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 100,0 |   |   | 100,0 |   | 90,1 |   |   | 90,1 |   | 9,9 |
| 5.9. | Приобретение, установка объектов благоустройства (малые архитектурные формы). | 1 000,0 |   |   | 1 000,0 |   | 1 000,0 |   |   | 1 000,0 |   | 998,3 |   |   | 998,3 |   | 1,7 |
| 5.10. | Создание, реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов) | 1 254,0 |   |   | 1 254,0 |   | 1 254,0 |   |   | 1 254,0 |   | 1 254,0 |   |   | 1 254,0 |   | 0,0 |
| 5.11. | Праздничное оформление города | 2 927,8 |   |   | 2 927,8 |   | 2 927,8 |   |   | 2 927,8 |   | 2 927,3 |   |   | 2 927,3 |   | 0,5 |
| 5.12. | Анализ технической документации и нармативно-правовых актов, регулирующих порядок правил благоустройства поселения | 50,0 |   |   | 50,0 |   | 50,0 |   |   | 50,0 |   | 50,0 |   |   | 50,0 |   | 0,0 |
| 5.13. | Мероприятия по проведению строительного контроля при строительстве прочих объектов благоустройства (скверов) | 21,4 |   |   | 21,4 |   | 21,4 |   |   | 21,4 |   | 12,6 |   |   | 12,6 |   | 8,8 |

В ходе реализации программных мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год, для достижения целей Программы образовались неосвоенные средства в размере 6 177,3 тыс. руб. Вышеуказанная сумма образовалась по причине экономии по заключенным муниципальным контрактам на 2013г.

2010

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г № \_\_\_\_\_\_\_

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Аксайского городского поселения ( строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров) | кв.м. | 14331,06 | 7550,94 | 2051 | 2619 |
| 2. | повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Аксайского городского поселения (ремонт улично-дорожной сети ) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 22470 |
| 3. | повышение уровня комфортности пребывания на территории Аксайского городского поселения (строительство, капитальный ремонт и реконструкции уличного освещения) | км | 2,995 | 5,202 | 2,645 | 1,468 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г № \_\_\_\_\_\_\_

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2011 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Аксайского городского поселения ( строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров) | кв.м. | 14 331,06 | 7 550,94 | 2 051,00 | 2 619,00 | 14 331,06 | 0,00 | 7 550,94 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 619,00 | 0,00 |
| 2 | повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Аксайского городского поселения (ремонт улично-дорожной сети ) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 470,00 | 0,00 |
| 3 | повышение уровня комфортности пребывания на территории Аксайского городского поселения (строительство, капитальный ремонт и реконструкции уличного освещения) | км | 3,00 | 5,20 | 2,65 | 1,47 | 3,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 1,47 | 0,00 |

 Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на 2010-2015г.г.» за весь период действия достигла, ожидаемых конечных результатов:

- повышение уровня транспортной инфраструктуры на территории Аксайского городского поселения, посредством осуществления, строительства и капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и тротуаров, что способствует снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Аксайского поселения, посредством проведения мероприятий по одержанию объектов озеленения и благоустройства ( в т.ч. санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зелёных насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы на объектах озеленения, содержание парков. скверов), строительство скверов, установка объектов благоустройства (малые архитектурные формы, садово-парковые скамейки, урны);

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Аксайского городского поселения;

- строительства, капитального ремонта и реконструкции уличного освещения. к улучшению внешнего вида Аксайского городского поселения.