Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной ведомственной целевой программы**

**«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий Аксайского городского поселения**

**на 2013-2015годы» за 2013 год**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2013 года № 109.

 Утверждена Программа Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 16.05.2013 года № 490.

 Фактический период действия Программы: 2013 год.

 В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлением

 Администрации Аксайского городского поселения:

- от 26.07.2013 № 694 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.05.2013 г. № 490»;

- от 09.09.2013 № 840 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.05.2013 г. № 490».

 На 2013 год на реализацию Программы было запланировано 2386,0 тыс. руб., фактически освоено 2200,9 тыс. руб., экономия составила 185,1 тыс. руб. , в том числе:

- на сумму 34,1 тыс. руб. в связи с проведением запроса котировок на поставку вычислительной и иной офисной техники;

- на сумму 149,5 тыс. руб. в связи с проведением запроса котировок на поставку неисключительных прав на использование программного обеспечения и лицензий;

- на сумму 1,5 тыс. руб. в связи с проведением запроса котировок на закупку информационных услуг по публикации нормативных актов Аксайского городского поселения.

 Муниципальная ведомственная целевая Программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий Аксайского городского поселения на 2013-2015годы» обеспечила:

- информационную открытость Администрации Аксайского городского поселения;

- расширила возможности своевременного доступа населения и организаций к информации о деятельности Администрации;

- повысила качество и эффективность функционирования Администрации Аксайского городского поселения.

 Основные цели муниципальной ведомственной Программы были достигнуты за счет:

- модернизации, развития и использования современных информационно-коммуникационных продуктов и технологий, в том числе официального сайта Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет», информационного бюллетеня «Аксайские ведомости», общественно-политической газеты Аксайского района «Победа»;

- модернизации и приобретения технических средств, информационных систем, программного обеспечения.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий Аксайского городского поселения на 2013-2015годы» за отчетный 2013 финансовый год  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2013год | 2014год | 2015год | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2014 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2015 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение числа посетителей сайта Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет» | посетители | Не менее 5 посетителей в день | Не менее 6 посетителей в день | Не менее 7 посетителей в день | 98 поситетелей в день | + 93Поситетеля в день | - | - | - | - |

 На главной странице официального сайта Администрации Аксайского городского поселения <http://gorod-aksay.ru> в сети «Интернет», начавшего свою работу с августа 2013 года вместо ранее открытого сайта www.aksayciti.aksayland , за 153 дня (с августа по декабрь 2013 года) отмечено 15062 посещения.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

 Аксайского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г № \_\_\_\_\_\_\_

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа посетителей сайта Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет» | посетители | Не менее 5 посетителей в день | Не менее 6 посетителей в день | Не менее 7 посетителей в день |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

 Аксайского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г № \_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий Аксайского городского поселения на 2013-2015годы»

За 2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииАксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнованийна \_\_\_2013\_\_\_\_\_ год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про­грамме | 2386,0 | 0 | 0 | 2386,0 | 0 | 2386,0 | 0 | 0 | 2386,0 | 0 | 2200,9 | 0 | 0 | 2200,9 | 0 | 185,1 |
|  | Модернизация сайта Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 39,5 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 39,5 | 0 | 0 |
|  | Развитие, содержание сайта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Использование информационнокоммуникационных технологий, в том числе информационного бюллетеня «Аксайские Ведомости»,общественно-политической газеты Аксайского городского поселения«Победа»,т.д. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 739,9 | 0 | 0 | 739,0 | 0 | 60,1 |
|  | Приобретение,модернизация парка компьютерной техники Администрации аксайского городского поселения. | 490,0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 | 540,0 | 0 | 0 | 540,0 | 0 | 538,1 | 0 | 0 | 538,1 | 0 | 1,9 |
|  | Содержание парка компьютерной техники Администрации Аксайского городского поселения. | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | 287,0 | 0 | 287,0 | 0 | 0 | 287,0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение, установка, содержание программного обеспечения, программных продуктов. | 1091,0 | 0 | 0 | 1091,0 | 0 | 736,5 | 0 | 0 | 719,5 | 0 | 596,4 | 0 | 0 | 596,4 | 0 | 123,1 |