**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.04.2015 г. г. Аксай № 333

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройства территории Аксайского городского поселения» за 2014 год.  |  |

В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройства территории Аксайского городского поселения за 2014 год»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройства территории Аксайского городского поселения за 2014 год»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

Глава

Аксайского городского поселения А.В.Головин

Постановление вносит:
 отдел ЖКХ

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройства территории Аксайского городского поселения»**

**(по итогам 2014 года)**

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройства территории Аксайского городского поселения» утверждена Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. №943.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете поселения предусмотрено – 177 039,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено контрактов, соглашений и договоров подряда на сумму 167165,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 165 537,6 тыс. рублей или 93,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами»;

Подпрограмма 2 - «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»;

Подпрограмма 3 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 4 – «Комплексное благоустройство».

В соответствии с Постановлением Администрации Аксайского городского поселения 09.12.2013г. № 1111 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» на 2014 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами» (далее – Подпрограмма 1) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 19 282,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 19 262,7 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 19 219,0 тыс. рублей или 99,7%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 выполнялись 2 основных мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- заключены соглашения с 12 управляющими организациями на проведение капитального ремонта кровли многоквартирных домов на общую сумму 10 781,0 тыс. руб.

- заключены соглашения с 2 управляющими компаниями на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Аксай, ул. Ленина, 13, г. Аксай, ул. Ломоносова, 3, на общую сумму 2 769,6;

- заключены соглашения с 3 управляющими организациями на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирных жилых домов на общую сумму 5 668,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Подпрограмма 2) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 88 249,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 82 475,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 82 475,0 тыс. рублей или 93,5%.

Неисполнение расходных обязательств в 2014 году в сумме 5 774,2 тыс. рублей связано с тем, что Администрацией Аксайского городского поселения не было достигнуто соглашение о выкупе жилых помещений у собственников. В связи с этим Администрация Аксайского городского поселения обратилась в Аксайский районный суд с исковыми заявлениями о выкупе жилых помещений:

1. Школа О.А. (2-38/2015);
2. Торсукова С.С. (2-37/2015);
3. Некрасова А.М. (2-1827/2014);
4. Лысенко А.В. (2-2052/2014).

По состоянию на 31 декабря 2014г. решения судов не вступили в законную силу.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 3) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 6 716,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 6197,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5963,0 тыс. рублей или 88,8%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

- заключены соглашения с 7 управляющими организациями на выполнение работ покапитальному ремонту внешней системы холодного водоснабжения, внешней системы канализации и внешней системы отопления муниципальных объектов на общую сумму 2 056,4 тыс. руб.;

- завершены работы по строительству напорного канализационного коллектора от ул. Крупской стоимостью 3155,3 т. руб. Данное строительство обеспечит жителей домов №4,5,6,8/12 по ул. Крупской отводящей канализацией и недопущение возникновения ситуации подтопления жилых домов от выброса стоков из старого канализационного септика.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Комплексное благоустройство» (далее – Подпрограмма 4) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 62 791,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 59 229,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 57 880,6 тыс. рублей или 97,7%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 4 достигнуты следующие результаты:

- заключены соглашения с 5 управляющими организациями на выполнение работ по обустройству детских игровых комплексов на общую сумму 1 000,0 тыс. руб.;

- заключены соглашения с управляющими организациями на устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров по 23 адресам на общую сумму 2 784,7 тыс. руб., приобретено контейнеров на сумму 530,9 тыс. руб.;

- заключены соглашения с управляющими организациями на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий по 10 адресам на общую сумму 9 471,9 тыс. руб.;

- заключены соглашения с управляющими организациями на выполнение работ повалке и формовочной обрезке зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии по 16 адресам на общую сумму 642,3 тыс. руб., проведены мероприятия по валке и формовочной обрезке деревьев на сумму 2 851,6.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» установлено выполнение следующих задач:

- Повышение уровня и качества жизни населения;

-Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами;

-Организация валки и формовочной обрезки зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на дворовой территории, находящейся в собственности ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов;

-Приобретение контейнеров, установка контейнеров, устройство контейнерных площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок;

-Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации;

-Формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья;

-Придания городским дворовым территориям современного облика;

-Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-Разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

-Выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.